# PROJECT CHARTER

## Sistema de Gestión de Cuotas – Club Ciclista Maragato

### 1. Información General

Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Cuotas – Club Ciclista Maragato

Empresa desarrolladora: Netika Studio

Patrocinador (Sponsor): Comisión Directiva del Club Ciclista Maragato

Director del proyecto (Project Manager): Alex Britos Menéndez

Fecha de inicio: Junio de 2026

Fecha estimada de finalización: Noviembre de 2026

# 2. Propósito del Proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema web que permita administrar de manera eficiente los socios y las cuotas sociales del Club Ciclista Maragato. La solución busca optimizar el proceso de registro de socios, control de pagos, consulta de estados de cuenta y generación de reportes administrativos, reemplazando los registros manuales utilizados actualmente.3. Justificación

Actualmente la gestión administrativa del club se realiza mediante registros manuales, lo que genera demoras, errores y dificultades para mantener un control actualizado de los pagos y la información de los socios.

Con la implementación del sistema se pretende:

- Centralizar toda la información de los socios.

- Mejorar el control de las cuotas sociales.

- Reducir errores administrativos.

- Facilitar la búsqueda de información.

- Obtener reportes de forma rápida y precisa.

- Mejorar la eficiencia del trabajo administrativo.

# 4. Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar una aplicación web segura, intuitiva y eficiente para la gestión de socios y cuotas del Club Ciclista Maragato.

## Objetivos Específicos

- Registrar nuevos socios.

- Registrar el pago de cuotas.

- Consultar el historial de pagos.

- Generar reportes administrativos.

# 5. Alcance del Proyecto

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades:

- Inicio de sesión.

- Administración de usuarios.

- Registro de socios.

- Registro de pagos de cuotas.

- Consulta del historial de pagos.

- Generación de reportes.

- Interfaz web adaptable a diferentes dispositivos.

## Fuera del alcance

No se contempla en esta primera versión:

- Aplicación móvil.

- Pagos en línea.

- Integración con instituciones bancarias.

- Facturación electrónica.

# 6. Entregables

Durante el desarrollo del proyecto se entregarán los siguientes productos:

- Documento de análisis de requerimientos.

- Project Charter.

- Diagramas UML.

- Sistema web funcional.

- Documentación técnica.

# 7. Equipo del Proyecto

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Alex Britos | Scrum Master,Desarrollador Frontend |
| Nahuel Alba | Sub Lider,Desarrollador Frontend |
| Bruno Méndez | Desarrollador Backend |
| Jonathan López | Desarrollador Backend |
| Santiago Vilar | Desarrollador Backend |

# 8. Stakeholders

Los principales interesados en el proyecto son:

- Comisión Directiva del Club Ciclista Maragato.

- Administradores del club.

- Socios del club.

- Equipo de desarrollo Netika Studio.

- Docentes del proyecto.

# 9. Riesgos

Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

- Cambios en los requerimientos durante el desarrollo.

- Retrasos por el calendario académico.

- Errores en la carga inicial de datos.

- Problemas técnicos durante la implementación.

- Disponibilidad limitada de los usuarios para realizar pruebas.

# 10. Restricciones

El proyecto deberá desarrollarse respetando las siguientes restricciones:

- Cumplir con los plazos establecidos por la institución educativa.

- Utilizar tecnologías de software libre y de acceso gratuito.

- Ser desarrollado exclusivamente por el equipo Netika Studio.

11. Criterios de Éxito

El proyecto será considerado exitoso cuando:

- El sistema permita administrar correctamente los socios.

- El registro de cuotas y pagos funcione sin errores.

- Los reportes generados sean precisos y confiables.

- Los usuarios puedan utilizar el sistema de forma sencilla.

- La Comisión Directiva apruebe el funcionamiento del sistema.

# 12. Aprobaciones

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | Comisión Directiva del Club Ciclista Maragato |  |
| Project Manager y desarrollador | Alex Britos |  |
| Sub lider y Desarrollador | Nahuel Alba |  |
| Desarrollador | Bruno Méndez |  |
| Desarrollador | Jonathan López |  |
| Desarrollador | Santiago Vilar |  |

Netika Studio 2026 ©